|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm 9** | | **Đề tài**  **Hệ thống quản lý thư viện** | | **Ngày chuẩn bị** | | **Kế hoạch chuẩn bị bởi Nguyễn Văn Vũ** |
| **STT** | **Công việc** | | **Ngày dự kiến bắt đầu** | **Ngày dự kiến kết thúc** | **Tên thành viên** | **Trạng thái** |
| 1 | Thiết kế tất cả form | | 29/5/2023 | 9/6/2023 | **Nguyễn Văn Vũ** | Hoàn thành tốt và đúng tiến độ |
| 2 | Tạo kết nối giữa form với cơ sở dữ liệu | | Hoàn thành tốt và đúng tiến độ |
| 3 | Tạo logic cho các thực thể trong tất cả form | | Hoàn thành tốt và đúng tiến độ |
| 4 | Thiết kế form mượn trả sách và form thu tiền phạt | | **Nguyễn Văn Đức Huy** | Hoàn thành tốt, tiến độ chậm |
| 5 | Chuẩn bị và chịu trách nhiệm nội dung tài liệu SRS | | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 6 | Thiết kế form quản lý độc giả | | **Đỗ Thanh Thành Đạt** | Hoàn thành tốt và đúng tiến độ |
| 7 | Thiết kế và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu | | Hoàn thành tốt và đúng tiến độ |
| 8 | Tạo constraint và trigger cho cơ sở dữ liệu | | Hoàn thành tốt và đúng tiến độ |
| 9 | Chuẩn bị và chịu trách nhiệm nội dung tài liệu Software Design Document | | Hoàn thành đúng tiến độ |

Đánh giá thành viên (bởi Nguyễn Văn Vũ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên | MSSV | Đánh giá |
| Nguyễn Văn Vũ (Nhóm trưởng) | 21521682 | Tốt |
| Nguyễn Văn Đức Huy | 21520930 | Khá |
| Đỗ Thanh Thành Đạt | 20521164 | Tốt |